**铜陵市枞阳县山镇LNG接收站选址论证及测绘承包**

**招标文件**

比价组织人：安徽灵通交投能源有限责任公司（盖章）

**二0一九年七月**

**目 录**

第一章 招标公告

第二章 招、投标须知

第三章 评审标准

第四章 合同条款及格式

第五章 投标文件格式

**第一章 招标公告**

**一、招标条件**

1、项目名称：铜陵市枞阳县山镇LNG接收站测绘及选址论证总承包

2、招标组织人：安徽灵通交投能源有限责任公司

**二、项目概况与范围**

1、项目实施地点：铜陵市枞阳县山镇。

2、建设规模：5000吨级LNG接卸码头一座，LNG加注码头一座，50000m³LNG储备库一组。投资约12.06亿元。本项目控制价为70万元。

3、设计周期：

1）地形图测绘阶段。合同签订后15日历天，向招标组织人提交地形图测量成果。

2）选址论证报告编制阶段。地形图测量成果出来后，30日历天向招标组织人提交选址论证报告及相关成果，并完成《选址论证报告》专家评审通过意见。

3）配合服务。合同签订后至枞阳县山镇LNG接收站纳入交通部规划院编制的《铜陵港总体规划》的文本中。

4、委托范围：

1）1：1000—1:2000地形图测绘；

2）选址论证报告编制；

3）负责组织评审并通过，最终纳入交通部规划院编制的《铜陵港总体规划》的文本中；

4）本项目的未列出的内容，均由承包人负责，费用包含在承包人报价中，承包人不得以任何理由提出增加费用要求。

**三、投标参与人资格要求**

具备以下①②资质或①③资质；

①独立法人资格；

②具备水运行业甲级资质；

③综合甲级资质。

**四、质量要求：**符合国家、省相关法律法规、规范、标准的要求，通过相关评审并纳入交通部规划院编制的《铜陵港总体规划》的文本中

**五、投标截止及开标时间：**2019年7月10日 15 时 00 分，递交招标文件地点：北斗星城C2座19楼。

**六、联系方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标组织人 | 安徽灵通交投能源有限责任公司 | 联系人 | 赵恒 |
| 联系电话 |  15156206969 |
| 单位地址 |  北斗星城C2座19楼 |

**第二章 招、投标须知**

**1、投标费用**

投标参与人应承担己方投标文件编制与递交等参加本活动所涉及的一切费用。

**2、知识产权**

2.1投标参与人应保证选址论证权利完整性，不会涉及第三方权益，如果涉及第三方权益，由投标参与人负责全部经济赔偿责任。

2.2招标组织人应保护投标参与人的知识产权。

2.3招标组织人与投标成交人签署设计合同后，招标组织人在该建设项目中拥有成交方案的使用权。投标成交人应保证招标组织人在使用其设计方案过程中，如有第三方主张权利，投标成交人应承担由此而产生的一切责任。

3、投标参与人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标组织人提出，否则，由此引起的后果由投标参与人自己承担。投标参与人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标参与人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或未作出实质性响应，其风险由投标参与人自行承担，该投标有可能被拒绝。

**4、招标文件的修改**

4.1 招标文件发出后，招标组织人可对招标文件进行必要的修改。

4.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

**5、响应招标文件的组成**

5.1响应招标文件由资格审查文件、商务响应文件二部分组成。

5.2**投标参与人提交一份正本、一份副本响应投标文件，正本和所有副本应分别装订成册、分别密封（也可合并密封），密封袋封口处应密封，并应加盖投标参与人法人章及法定代表人印章。**

**6、投标报价**

本项目报价以“包干价”方式进行比价报价，比价报价为完成本项目委托的全部工作内容所发生的费用，包含但不限于评审费、会务费、差旅费、前期咨询费、代理费等费用。

**7、投标和支付所使用的货币**

7.1本工程投标报价采用的币种为 人民币 。

**8、投标保证金**

8.1投标参与人应按要求提交比价保证金，**本项目投标保证金10000元，由投标参与人以现金的形式密封在信封中，信封上加盖单位公章，在投标现场同响应投标文件一起递交。**

8.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标组织人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

**9、开标**

9.1招标组织人按投标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标参与人代表参加。**投标参与人法定代表人或其授权委托代理人应当参加开标会议**，并出示法人授权书(格式参照比价文件提供的格式)、有效身份证件原件，以便开标会议上证明其身份。

9.2开标由招标组织人主持，主持人并按下列程序进行：

9.2.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布投标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

9.2.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标参与人名称，并现场核实到场投标参与人身份证明；

9.2.3招标组织人和投标参与人的代表共同检查各响应投标文件密封情况；

9.2.4告知所有投标参与人，任何对招标期间的异议应当在招标现场提出，招标结束后，不再接受任何对招标的质疑和投诉；

9.2.5主持人按随机顺序进行唱价，各投标参与人对比价情况记录进行签字确认；

9.2.6招标结束。

9.3招标组织人对招标过程进行记录，并存档备查。

**10、响应招标文件的评审**

10.1 响应招标文件评审小组由招标组织人依法组建。

10.2 招标结束后，开始评审，评审采用保密方式进行。

**11、评审过程的保密**

11.1开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对招标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及投标排名情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

11.2 在投标文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，投标参与人向招标组织人和响应比价文件评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

11.3投标成交人确定后，招标组织人不对未投标成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未投标成交人不得向响应招标文件评审小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

##### 12、履约担保

12.1 评标结束后，投标成交人的投标保证金转为履约保证金。

**第三章 评审标准**

**【1】评审程序**

响应招标文件评审小组首先对投标参与人资格进行评审，然后进行商务部分评审。

**【2】资格审查**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **合格条件** | **比价资格合格条件标准** | **有效证明材料** | **定性的结论以及****相关情况说明** |
| 1 | 独立的法人营业资格 | 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。 | 有效的企业法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本） | 复印件加盖公章装订在比价文件内。 |
| 2 | 企业资质证书 | 投标参与人必须具有招标公告中规定的企业资质要求 | 有效的企业资质等级证书（副本） |
| 3 | 授权委托书 | 按格式要求填写、签章 | 由法定代表人签署并加盖公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按招标文件要求缴纳 |  |  |

备注:

(1)以上各条中有一条不符合即为资信审查不合格；

(2)经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力；

(3)企业资质情况和营业执照可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码进行查询；

**【3】招标文件评审**

3.1本项目总分（满分）为100分，其中工期部分满分30分，商务部分满分70分。

**3.2投标参与人最终总得分=工期部分得分+商务部分得分，得分保留小数点后两位小数，第三位四舍五入）。**

**3.3 工期部分：满分30分，工期内容包括地形图测绘、选址论证报告编制及专家论证会通过。自合同签订日起，45日完成以上内容得15分，每增加（或减少）1日相应的减少（或增加）1分。**

**3.4 商务部分：满分70分，所有参加投标单位的最低价为满分70分，每增加10000元，扣1分。**

**【4】合同授予**

**4.1成交人确定。投标参与人总得分确定后，以总得分最高分作为投标成交人。**

**4.2招标组织人将成交结果在本公司网站公示。**

**合同协议书的签订**

13.1 招标组织人与成交人将于成交通知书发出之日起5日内，按照招标文件和成交人的响应招标文件订立书面合同，招标组织人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

13.2成交人如不按本招标文件规定与招标组织人签订合同，则招标组织人将废除成交资格，招标保证金不予退还，给招标组织人造成的损失超过招标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

13.3成交人应当按照合同约定履行义务，按时完成本项目委托内容，对分包给有相应资质单位的工作内容全权负责。

**【5】知识产权的界定**

 成交候选人所投设计方案的知识产权归招标组织人所有，如存在侵权行为，由投标参与人全权负责。投标参与人保证，招标组织人使用投标参与人设计将不会对任何第三方构成侵权。任何第三方向招标组织人提出的侵权之诉讼或索赔均由投标参与人承担处理、应诉和赔偿责任。

**第四章 合同条款及格式**

合同协议书

发包人：

承包人： (成交单位全称)

 （以下简称“甲方”）为实施铜陵市枞阳县山镇LNG接收码头选址论证及测量总承包工作（以下简称“项目 ”），已接受 （以下简称“乙方”）对该项目的投标。由甲方和乙方协商同意共同签订铜陵市枞阳县山镇LNG接收码头选址论证及测量总承包工作合同，双方共同达成如下协议。

1.合同文件的优先次序

1.1下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；承包人提交的经发包人审核通过的详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等；）

（2）成交通知书；

（3）技术要求（如有）；

（4）报价清单（如有）；

（5）构成本合同组成部分的其他文件。

1.2上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。

2.项目名称及项目地点

项目名称：铜陵市枞阳县山镇LNG接收码头选址论证及测量总承包工作

项目地点：铜陵市枞阳县藕山镇

3.工作内容

1）1：1000—1:2000地形图测绘；

2）选址论证报告编制；

3）负责组织评审并通过，最终纳入交通部规划院编制的《铜陵港总体规划》的文本中；

4）本项目的未列出的内容，均由承包人负责，费用包含在承包人报价中，承包人不得以任何理由提出增加费用要求。

4.人员配备

4.1项目负责人要求

4.2其他要求

5.质量标准与服务期限

5.1质量标准

符合国家、省相关法律法规、规范、标准的要求，并取得相关部门审查、批复。

5.2服务期限：

1）地形图测绘阶段。合同签订后15日历天，向招标组织人提交地形图测量成果。

2）选址论证报告编制阶段。地形图测量成果出来后，30日历天向招标组织人提交选址论证报告及相关成果，并完成评审获得专家评审意见。

3）配合服务。合同签订后至枞阳藕山港纳入交通部规划院编制的《铜陵港总体规划》的文本中。

6.合同总价与支付

6.1合同总价

6.1.1合同总价=成交价。

6.1.2本合同价为完成本合同工程所有工作内容并提供全套报告和设计文件及后续服务工作等的全部费用，包含但不限于以下费用：

（1）地形图测绘费用。

（2）选址论证报告编制。

（3）为完成本合同规定的义务，承包人认为有必要计入的其它费用（包含但不限于为完成本项目所需的原始资料搜集等费用）。

（4）为完成本合同工程所发生的评审费、会务费、差旅费、前期咨询费、代理费等费用。

6.2支付

合同价款按以下各阶段进度支付：

（1）地形图测绘、选址论证报告编制完成支付合同款50%。

（2）该项目纳入交通部规划院编制的《铜陵港总体规划》的文本中后支付合同款50%。

注：承包人根据各阶段付款金额开具增值税专用发票。

7.成果文件形式

根据实际需要按时提供满足报批的地形图、选址论证报告及评审意见（电子版和纸质版）。

承包人在编制过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则承包人应承提全部责任，并保障业主免于承担由此造成的一切损害和损失。

8.违约与赔偿

在履约过程中，如果承包人未能按照发包人要求提供相应设计资料的，每延期1天，发包人将按合同价的2‰计扣承包人的违约金。

9.合同生效及其他

10.1本合同经双方签字盖章后即生效。

10.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

10.3本合同协议书一式8份，甲、乙双方各4份。

10.4争议

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，将争议提交合同签订地人民法院提起诉讼。

**备注：最终约定以实际签订的合同有关条款为准。**

**第五章 投标文件格式**

**一、投标文件**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标参与人： （投标参与人名称并盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月日**

**目 录**

一、资格审查

（1）法定代表人身份证明书

（2）授权委托书

（3）企业营业执照复印件

（4）企业资质证书复印件

（5）其它需要的资料

二、商务部分

（1）工期承诺

（2）投标报价表

（3）其他需要的资料

**（1）法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标参与人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标参与人： （**盖公章**）

日 期：年月日

**（2）授权委托书**

本授权委托书声明：我（姓名）系 （ 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （项目名称） 以本公司的名义签署响应投标文件，解释投标文件，投标文件、签署合同和处理与之有关的一切事宜。其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人：性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

投标参与人： （**盖公章**）

法定代表人： （签字或**盖章**）

 授权委托日期： 年 月 日

**（3） 报 价 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标参与人名称 |  |
| 报价 | （小写）：（大写）： |
| 备注 |  |

投标参与人： （全称**盖章**）

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人或授权委托人： （**盖章**或签字）

日期：年月日

1. 工期承诺

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标参与人名称 |  |
| 承诺工期 | 自合同签订后， 日后完成满足要求的地形图测绘；日后完成选址论证报告编制；日后完成评审并获得评审意见。 |
| 备注 |  |

投标参与人： （全称**盖章**）

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人或授权委托人： （**盖章**或签字）

日期：年月日

1. 需要的其他材料